韧性安全提升项目实施后影响

数据统计分析报告

（2026年3月）

陕西蓝德智慧交通科技有限公司

- 2026年4月

概  述

本报告聚焦京昆、福银等路段韧性提升工程实施情况，通过对比施工前后交通流量与通行费数据，分析施工管制对本路段及周边路段的流量变化，定量评估施工工程对运营整体收费与流量的综合影响。现将2026年3月路网施工及运行情况报告如下。

一、施工信息概况

因G70福银高速商漫段闫村立交(K1549+200)至山阳北枢纽立交(K1527+545)主线封闭施工，自2026年1月4日至2027年3月30日，对G70福银高速闫村立交至山阳北枢纽立交主线实施双向交通管制，禁止所有车辆通行。

二、交通量与通行费影响统计分析

2026年1至2月，福银高速闫村立交至山阳北枢纽段因施工实施双向封闭管制。受其影响，福银高速蓝商段、商漫段交通量较去年同期下降32%，通行费下降23%，累计通行费损失约3222万元；通过将车辆有效分流至沪陕高速西商段、商界段，分流路段交通量较去年同期增长19%，通行费增长6%，挽回通行费约1757万元。综合测算，路网整体通行费净损失约1465万元。

G70福银高速

交通管制政策及分流路径

1.施工管制措施

施工期间G70福银高速闫村立交至山阳北枢纽主线双向封闭，闫村收费站山阳方向匝道、山阳收费站往G70福银高速西安方向匝道进行交通管制，禁止所有车辆通行。

2.车辆绕行路线

（1）西安往湖北方向车辆，经G65包茂高速或G40沪陕高速绕行。

（2）湖北往西安方向车辆，经高坝南互通立交绕行G4015丹宁高速、G40沪陕高速。

（3）西安、商州往山阳县城车辆，经G70福银高速从闫村收费站下高速绕行G242国道。

（4）山阳往西安方向车辆经G242国道绕行至闫村收费站上高速前往西安。

（5）G242国道闫村至山阳县城路段仅保障山阳县域生产生活必须车辆通行，禁止过境车辆通行。

- 图1 G70福银高速商漫段管制措施及绕行路径图

上图可知，闫村立交至山阳北枢纽交通管制将导致原本走该段的车辆将主要绕行沪陕高速西商段、商界段。

施工对通行影响分析

施工路段通行影响

2026年1-2月，福银高速蓝商段和商漫段作为施工路段，交通量和通行费均呈现明显下滑态势。蓝商段合计交通量较去年同期下降17%，较施工前下降11%，通行费较去年同期下降4%，较施工前下降32%；商漫段交通量较去年同期下降61%，较施工前下降46%，通行费较去年同期下降56%，较施工前下降53%。与去年同期相比，福银高速蓝商段、商漫段施工管制合计损失通行费约3222万元。

从车型结构来看，客车尤其是客1下降最为显著，商漫段客1较去年同期下降64%，较施工前下降33%，蓝商段客1较去年同期下降27%，反映出小客车对施工敏感度高、绕行意愿强的特点。货车方面，重型货车流失问题突出，蓝商段货6较施工前下降40%，商漫段货6下降70%，高费率车型的严重流失导致通行费降幅普遍大于交通量降幅，其中蓝商段通行费降幅远超交通量降幅，商漫段也呈现类似特征。

- 表1 2026年1-2月福银高速蓝商段交通量和通行费变化情况

| 车型 | 交通量（辆/日） |  |  |  |  | 通行费（万元/日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 去年同期 | 施工前 | 施工期间 | 较去年同期 | 较施工前 | 去年同期 | 施工前 | 施工期间 | 较去年同期 | 较施工前 |
| 客1 | 11,819 | 6,466 | 8,615 | -27% | 33% | 51.26 | 32.05 | 37.19 | -27% | 16% |
| 客2 | 21 | 25 | 20 | -4% | -18% | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 2% | -17% |
| 客3 | 120 | 118 | 107 | -11% | -9% | 1.21 | 1.26 | 1.17 | -3% | -7% |
| 客4 | 138 | 121 | 122 | -12% | 1% | 1.69 | 1.58 | 1.64 | -3% | 4% |
| 货1 | 934 | 1,121 | 842 | -10% | -25% | 4.60 | 5.64 | 4.22 | -8% | -25% |
| 货2 | 620 | 889 | 624 | 1% | -30% | 4.07 | 5.83 | 4.09 | 0% | -30% |
| 货3 | 146 | 164 | 116 | -20% | -29% | 2.46 | 3.03 | 2.12 | -14% | -30% |
| 货4 | 274 | 511 | 238 | -13% | -53% | 3.71 | 7.30 | 3.20 | -14% | -56% |
| 货5 | 184 | 531 | 191 | 4% | -64% | 3.52 | 10.36 | 3.80 | 8% | -63% |
| 货6 | 3,884 | 6,955 | 4,190 | 8% | -40% | 76.81 | 142.06 | 85.52 | 11% | -40% |
| 客车合计 | 12,099 | 6,730 | 8,865 | -27% | 32% | 54.31 | 35.08 | 40.16 | -26% | 14% |
| 货车合计 | 6,043 | 10,171 | 6,201 | 3% | -39% | 95.17 | 174.23 | 102.94 | 8% | -41% |
| 合计 | 18,141 | 16,900 | 15,066 | -17% | -11% | 149.49 | 209.31 | 143.11 | -4% | -32% |

- 注：1.交通量来源于收费门架数据，通行费来源于清分数据；

- 2.去年同期为2025年1月、2月；施工前为2025年11月、12月；施工期间为2026年1月、2月。

- 表2 2026年1-2月福银高速商漫段交通量和通行费变化情况

| 车型 | 交通量（辆/日） |  |  |  |  | 通行费（万元/日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 去年同期 | 施工前 | 施工期间 | 较去年同期 | 较施工前 | 去年同期 | 施工前 | 施工期间 | 较去年同期 | 较施工前 |
| 客1 | 7,725 | 4,177 | 2,809 | -64% | -33% | 57.73 | 35.25 | 21.63 | -63% | -39% |
| 客2 | 8 | 10 | 6 | -28% | -42% | 0.10 | 0.12 | 0.07 | -23% | -38% |
| 客3 | 61 | 69 | 40 | -34% | -42% | 1.07 | 1.23 | 0.79 | -26% | -36% |
| 客4 | 47 | 43 | 22 | -53% | -48% | 0.92 | 0.91 | 0.50 | -46% | -45% |
| 货1 | 650 | 838 | 367 | -44% | -56% | 4.55 | 5.91 | 2.84 | -37% | -52% |
| 货2 | 417 | 594 | 189 | -55% | -68% | 3.58 | 5.09 | 2.07 | -42% | -59% |
| 货3 | 76 | 81 | 26 | -65% | -67% | 1.45 | 1.63 | 0.62 | -57% | -62% |
| 货4 | 158 | 235 | 44 | -72% | -81% | 2.57 | 4.47 | 0.95 | -63% | -79% |
| 货5 | 70 | 137 | 25 | -64% | -82% | 1.74 | 3.51 | 0.74 | -58% | -79% |
| 货6 | 429 | 730 | 218 | -49% | -70% | 11.81 | 20.49 | 7.06 | -40% | -66% |
| 客车合计 | 7,841 | 4,299 | 2,877 | -63% | -33% | 59.81 | 37.51 | 22.99 | -62% | -39% |
| 货车合计 | 1,800 | 2,614 | 868 | -52% | -67% | 25.69 | 41.09 | 14.28 | -44% | -65% |
| 合计 | 9,641 | 6,913 | 3,745 | -61% | -46% | 85.51 | 78.60 | 37.27 | -56% | -53% |

图2  福银高速交通量趋势图（辆/日）

对周边高速的影响

作为绕行分流通道的沪陕高速西商段和商界段，交通量则实现显著增长。西商段合计交通量较去年同期增长17%，较施工前增长57%，通行费较去年同期增长4%，较施工前增长25%；商界段合计交通量较去年同期增长20%，较施工前增长49%，通行费较去年同期增长8%，较施工前下降4%。与去年同期相比，沪陕高速西商段、商界段施工管制合计分流挽回通行费约1757万元。

从分流车型看，客车尤其是客1贡献了主要增量，西商段客1较施工前增长87%，商界段客1更是激增293%，显示小客车绕行意愿极强；但货车分流效果相对有限，西商段货车合计较施工前仅增长16%，商界段反而下降14%，货6等重型货车在商界段较施工前下降20%，说明货车因绕行成本高、路线依赖性强等因素，未能有效转移至分流路段，这也导致商界段在交通量大幅增长的情况下，通行费反而较施工前微降4%。

- 表3 2026年1-2月沪陕高速西商段交通量和通行费变化情况

| 车型 | 交通量（辆/日） |  |  |  |  | 通行费（万元/日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 去年同期 | 施工前 | 施工期间 | 较去年同期 | 较施工前 | 去年同期 | 施工前 | 施工期间 | 较去年同期 | 较施工前 |
| 客1 | 9,762 | 6,523 | 12,172 | 25% | 87% | 72.64 | 58.26 | 84.54 | 16% | 45% |
| 客2 | 33 | 35 | 32 | -1% | -9% | 0.49 | 0.55 | 0.50 | 1% | -9% |
| 客3 | 109 | 102 | 110 | 0% | 7% | 2.23 | 2.11 | 2.24 | 1% | 6% |
| 客4 | 54 | 41 | 52 | -4% | 25% | 1.33 | 1.04 | 1.28 | -4% | 23% |
| 货1 | 675 | 801 | 800 | 18% | 0% | 5.26 | 6.15 | 6.01 | 14% | -2% |
| 货2 | 439 | 455 | 511 | 16% | 12% | 5.21 | 5.84 | 5.73 | 10% | -2% |
| 货3 | 91 | 71 | 83 | -9% | 17% | 4.01 | 3.24 | 3.82 | -5% | 18% |
| 货4 | 416 | 288 | 408 | -2% | 42% | 8.36 | 5.84 | 7.88 | -6% | 35% |
| 货5 | 522 | 396 | 533 | 2% | 35% | 14.02 | 9.69 | 13.86 | -1% | 43% |
| 货6 | 2,782 | 2,371 | 2,746 | -1% | 16% | 86.21 | 73.73 | 82.65 | -4% | 12% |
| 客车合计 | 9,957 | 6,702 | 12,365 | 24% | 85% | 76.68 | 61.95 | 88.55 | 15% | 43% |
| 货车合计 | 4,924 | 4,381 | 5,081 | 3% | 16% | 123.07 | 104.49 | 119.94 | -3% | 15% |
| 合计 | 14,882 | 11,083 | 17,446 | 17% | 57% | 199.75 | 166.45 | 208.50 | 4% | 25% |

- 表4 2026年1-2月沪陕高速商界段交通量和通行费变化情况

| 车型 | 交通量（辆/日） |  |  |  |  | 通行费（万元/日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 去年同期 | 施工前 | 施工期间 | 较去年同期 | 较施工前 | 去年同期 | 施工前 | 施工期间 | 较去年同期 | 较施工前 |
| 客1 | 8,998 | 2,973 | 11,690 | 30% | 293% | 59.36 | 23.88 | 69.33 | 17% | 190% |
| 客2 | 7 | 8 | 9 | 39% | 13% | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 36% | 16% |
| 客3 | 45 | 47 | 48 | 9% | 3% | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 12% | 4% |
| 客4 | 38 | 23 | 43 | 11% | 85% | 0.74 | 0.47 | 0.85 | 14% | 79% |
| 货1 | 551 | 647 | 728 | 32% | 13% | 3.62 | 4.29 | 4.64 | 28% | 8% |
| 货2 | 489 | 609 | 720 | 47% | 18% | 4.22 | 5.83 | 5.63 | 33% | -3% |
| 货3 | 124 | 115 | 135 | 9% | 18% | 3.64 | 4.40 | 4.79 | 32% | 9% |
| 货4 | 595 | 616 | 646 | 9% | 5% | 9.86 | 11.13 | 10.06 | 2% | -10% |
| 货5 | 735 | 885 | 767 | 4% | -13% | 16.61 | 20.92 | 17.03 | 3% | -19% |
| 货6 | 6,562 | 8,648 | 6,936 | 6% | -20% | 168.30 | 229.17 | 174.93 | 4% | -24% |
| 客车合计 | 9,088 | 3,051 | 11,791 | 30% | 286% | 60.90 | 25.23 | 71.09 | 17% | 182% |
| 货车合计 | 9,056 | 11,519 | 9,933 | 10% | -14% | 206.25 | 275.74 | 217.09 | 5% | -21% |
| 合计 | 18,145 | 14,570 | 21,724 | 20% | 49% | 267.15 | 300.97 | 288.18 | 8% | -4% |

图3  福银高速交通量趋势图（辆/日）

整体影响分析

2026年1至2月，福银高速闫村立交至山阳北枢纽段因施工实施双向封闭管制。受其影响，福银高速蓝商段、商漫段交通量较去年同期下降32%，通行费下降23%，累计通行费损失约3222万元；通过将车辆有效分流至沪陕高速西商段、商界段，分流路段交通量较去年同期增长19%，通行费增长6%，挽回通行费约1757万元。综合测算，路网整体通行费净损失约1465万元。

G5京昆高速

交通管制政策及分流路径

1.2026年3月31日至2026年12月31日，相关部门对G5京昆高速K1241+580-K1359+332（大河坝至梁山枢纽段）安全韧性提升工程施工，为确保施工期间过往司乘人员及车辆通行安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，公安交管部门将在施工期间对该路段采用单车道通行管制措施。

2.2026年3月23日12时起至6月20日12时止，京昆高速西禹段东杨枢纽立交韩城方向桥梁架设施工，K963+100至K964+400段韩城方向封闭，禁止所有车辆通行。

京昆高速西禹段西安至韩城方向车辆：建议由东杨枢纽立交绕行榆蓝高速卤阳湖收费站掉头后继续驶入榆蓝高速白水方向，经东杨枢纽立交驶入京昆高速韩城方向。

京昆高速西禹段西安至白水方向车辆：建议由蒲城收费站驶出，经S201、G108、朝蒲路等市政道路至蒲城东收费站驶入榆蓝高速白水方向；或由东杨枢纽立交绕行榆蓝高速卤阳湖收费站掉头后继续驶入榆蓝高速白水方向。

3.2026年4月8日12时至6月20日12时，京昆高速西禹段东杨枢纽立交西安方向桥梁架设施工，K963+100至K964+400段西安方向封闭，禁止所有车辆通行。

京昆高速西禹段韩城至西安方向车辆：建议由东杨枢纽立交绕行榆蓝高速蒲城东收费站掉头后继续驶入榆蓝高速渭南方向，经东杨枢纽立交驶入京昆高速西安方向。

京昆高速西禹段韩城至渭南方向车辆：建议由东杨枢纽立交绕行榆蓝高速蒲城东收费站掉头后继续驶入榆蓝高速渭南方向。

施工对通行影响分析

施工路段通行影响

对周边高速的影响

整体影响分析

# 附表一：2025-2026年日均交通量统计表

| 路段名称 | 年月 | 日均交通量（辆/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 客1 | 客2 | 客3 | 客4 | 货1 | 货2 | 货3 | 货4 | 货5 | 货6 |
| 福银高速蓝商段 (施工路段) | 2025年1月 | 12,003 | 20 | 115 | 128 | 1,012 | 678 | 164 | 300 | 190 | 3,878 |
|  | 2025年2月 | 11,616 | 23 | 125 | 150 | 848 | 555 | 126 | 246 | 177 | 3,891 |
|  | 2025年3月 | 8,057 | 22 | 130 | 136 | 1,081 | 786 | 187 | 334 | 286 | 6,556 |
|  | 2025年4月 | 7,987 | 23 | 139 | 161 | 1,152 | 892 | 220 | 508 | 541 | 8,075 |
|  | 2025年5月 | 7,778 | 23 | 125 | 149 | 1,016 | 856 | 190 | 498 | 491 | 7,349 |
|  | 2025年6月 | 7,393 | 23 | 123 | 131 | 962 | 826 | 184 | 492 | 402 | 6,840 |
|  | 2025年7月 | 9,974 | 26 | 129 | 133 | 952 | 912 | 170 | 611 | 352 | 6,008 |
|  | 2025年8月 | 10,829 | 25 | 125 | 138 | 1,027 | 1,060 | 174 | 790 | 569 | 7,332 |
|  | 2025年9月 | 6,939 | 23 | 116 | 115 | 1,114 | 1,131 | 198 | 719 | 607 | 7,294 |
|  | 2025年10月 | 5,904 | 20 | 107 | 111 | 782 | 700 | 120 | 316 | 238 | 3,972 |
|  | 2025年11月 | 6,449 | 23 | 123 | 125 | 1,106 | 904 | 169 | 543 | 560 | 7,106 |
|  | 2025年12月 | 6,482 | 26 | 113 | 117 | 1,134 | 876 | 159 | 482 | 505 | 6,819 |
|  | 2026年1月 | 6,055 | 19 | 103 | 109 | 923 | 730 | 133 | 275 | 238 | 5,415 |
|  | 2026年2月 | 11,450 | 22 | 111 | 137 | 752 | 507 | 98 | 197 | 138 | 2,834 |
| 福银高速商漫段 （施工路段） | 2025年1月 | 7,696 | 7 | 56 | 43 | 699 | 457 | 83 | 184 | 74 | 440 |
|  | 2025年2月 | 7,758 | 8 | 65 | 52 | 595 | 374 | 67 | 128 | 66 | 417 |
|  | 2025年3月 | 4,717 | 9 | 69 | 45 | 741 | 531 | 94 | 169 | 90 | 636 |
|  | 2025年4月 | 5,393 | 10 | 80 | 60 | 788 | 591 | 98 | 187 | 96 | 697 |
|  | 2025年5月 | 5,673 | 10 | 78 | 57 | 739 | 598 | 89 | 215 | 92 | 646 |
|  | 2025年6月 | 5,357 | 8 | 80 | 50 | 760 | 653 | 96 | 344 | 255 | 2,441 |
|  | 2025年7月 | 7,788 | 10 | 78 | 56 | 795 | 792 | 91 | 497 | 348 | 3,357 |
|  | 2025年8月 | 8,838 | 9 | 80 | 61 | 864 | 958 | 110 | 639 | 367 | 3,593 |
|  | 2025年9月 | 5,497 | 10 | 95 | 48 | 1,008 | 1,081 | 134 | 592 | 384 | 3,466 |
|  | 2025年10月 | 5,238 | 11 | 93 | 46 | 746 | 586 | 69 | 193 | 93 | 621 |
|  | 2025年11月 | 4,427 | 12 | 83 | 51 | 886 | 620 | 87 | 242 | 139 | 779 |
|  | 2025年12月 | 3,951 | 8 | 57 | 35 | 795 | 571 | 75 | 228 | 135 | 686 |
|  | 2026年1月 | 2,503 | 7 | 45 | 24 | 457 | 258 | 35 | 69 | 41 | 308 |
|  | 2026年2月 | 3,148 | 4 | 34 | 21 | 266 | 112 | 17 | 16 | 8 | 118 |
| 沪陕高速商界段 （分流路段） | 2025年1月 | 8,998 | 7 | 39 | 31 | 581 | 556 | 139 | 655 | 778 | 6,625 |
|  | 2025年2月 | 8,999 | 6 | 50 | 46 | 518 | 415 | 108 | 528 | 687 | 6,493 |
|  | 2025年3月 | 3,580 | 9 | 48 | 32 | 568 | 529 | 141 | 605 | 850 | 9,505 |
|  | 2025年4月 | 4,164 | 10 | 54 | 37 | 596 | 534 | 140 | 594 | 837 | 9,647 |
|  | 2025年5月 | 4,844 | 11 | 56 | 40 | 600 | 591 | 131 | 603 | 796 | 9,363 |
|  | 2025年6月 | 2,923 | 6 | 40 | 24 | 449 | 523 | 107 | 555 | 606 | 7,570 |
|  | 2025年7月 | 3,375 | 6 | 33 | 24 | 386 | 611 | 91 | 693 | 542 | 6,671 |
|  | 2025年8月 | 3,596 | 5 | 34 | 27 | 370 | 464 | 65 | 498 | 508 | 6,196 |
|  | 2025年9月 | 2,904 | 7 | 33 | 16 | 457 | 523 | 89 | 500 | 593 | 6,725 |
|  | 2025年10月 | 5,752 | 12 | 59 | 34 | 701 | 910 | 143 | 732 | 837 | 8,584 |
|  | 2025年11月 | 3,052 | 9 | 49 | 23 | 673 | 646 | 120 | 651 | 903 | 8,964 |
|  | 2025年12月 | 2,901 | 8 | 45 | 23 | 623 | 575 | 110 | 584 | 868 | 8,363 |
|  | 2026年1月 | 4,536 | 8 | 43 | 32 | 753 | 801 | 144 | 703 | 928 | 8,823 |
|  | 2026年2月 | 19,611 | 11 | 54 | 55 | 701 | 631 | 126 | 583 | 588 | 4,847 |
| 沪陕高速西商段 (分流路段) | 2025年1月 | 9,682 | 31 | 97 | 46 | 722 | 485 | 99 | 455 | 556 | 2,927 |
|  | 2025年2月 | 9,850 | 34 | 123 | 61 | 623 | 388 | 81 | 371 | 484 | 2,622 |
|  | 2025年3月 | 6,517 | 36 | 108 | 48 | 747 | 458 | 100 | 402 | 546 | 3,462 |
|  | 2025年4月 | 7,445 | 37 | 128 | 58 | 793 | 407 | 82 | 270 | 331 | 2,396 |
|  | 2025年5月 | 9,233 | 38 | 137 | 77 | 821 | 440 | 83 | 271 | 319 | 2,413 |
|  | 2025年6月 | 7,647 | 37 | 119 | 56 | 762 | 438 | 80 | 287 | 310 | 2,397 |
|  | 2025年7月 | 8,460 | 37 | 116 | 48 | 771 | 492 | 75 | 378 | 318 | 2,553 |
|  | 2025年8月 | 9,823 | 41 | 122 | 67 | 801 | 404 | 56 | 186 | 176 | 1,565 |
|  | 2025年9月 | 7,064 | 39 | 114 | 52 | 837 | 434 | 61 | 183 | 210 | 1,674 |
|  | 2025年10月 | 9,845 | 43 | 154 | 90 | 1,013 | 774 | 123 | 486 | 567 | 4,355 |
|  | 2025年11月 | 7,036 | 38 | 111 | 48 | 847 | 482 | 73 | 289 | 381 | 2,358 |
|  | 2025年12月 | 6,060 | 33 | 94 | 36 | 758 | 431 | 69 | 288 | 409 | 2,383 |
|  | 2026年1月 | 7,159 | 33 | 94 | 43 | 856 | 568 | 91 | 453 | 641 | 3,473 |
|  | 2026年2月 | 17,722 | 31 | 127 | 61 | 738 | 447 | 74 | 359 | 413 | 1,941 |

# 附表二：2025-2026年日均通行费统计表

| 路段名称 | 年月 | 日均通行费（万元/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 客1 | 客2 | 客3 | 客4 | 货1 | 货2 | 货3 | 货4 | 货5 | 货6 |
| 福银高速蓝商段 （施工路段） | 2025年1月 | 56.95 | 0.16 | 1.24 | 1.67 | 5.28 | 4.64 | 2.88 | 4.16 | 3.89 | 81.87 |
|  | 2025年2月 | 44.95 | 0.16 | 1.18 | 1.71 | 3.84 | 3.45 | 1.99 | 3.20 | 3.12 | 71.22 |
|  | 2025年3月 | 38.00 | 0.17 | 1.29 | 1.65 | 5.19 | 5.19 | 3.16 | 4.70 | 5.20 | 126.36 |
|  | 2025年4月 | 33.00 | 0.17 | 1.43 | 2.00 | 5.70 | 6.07 | 3.83 | 7.46 | 10.14 | 162.69 |
|  | 2025年5月 | 29.42 | 0.17 | 1.31 | 1.90 | 4.94 | 5.51 | 3.52 | 6.86 | 9.00 | 148.25 |
|  | 2025年6月 | 37.11 | 0.18 | 1.29 | 1.66 | 4.73 | 5.19 | 3.49 | 6.33 | 7.55 | 139.14 |
|  | 2025年7月 | 48.80 | 0.20 | 1.34 | 1.69 | 4.61 | 5.26 | 2.97 | 6.73 | 6.49 | 115.81 |
|  | 2025年8月 | 52.23 | 0.18 | 1.27 | 1.71 | 4.96 | 6.42 | 3.05 | 8.71 | 9.75 | 137.03 |
|  | 2025年9月 | 33.53 | 0.18 | 1.24 | 1.50 | 5.57 | 7.14 | 3.45 | 8.70 | 10.93 | 144.38 |
|  | 2025年10月 | 17.86 | 0.15 | 1.10 | 1.41 | 3.82 | 4.29 | 1.91 | 4.21 | 4.60 | 78.29 |
|  | 2025年11月 | 31.77 | 0.18 | 1.30 | 1.62 | 5.54 | 5.96 | 3.12 | 7.75 | 10.83 | 144.06 |
|  | 2025年12月 | 32.30 | 0.21 | 1.23 | 1.54 | 5.74 | 5.72 | 2.95 | 6.90 | 9.93 | 140.25 |
|  | 2026年1月 | 29.72 | 0.15 | 1.11 | 1.45 | 4.56 | 4.78 | 2.44 | 3.80 | 4.69 | 109.72 |
|  | 2026年2月 | 45.47 | 0.17 | 1.24 | 1.86 | 3.85 | 3.33 | 1.76 | 2.53 | 2.80 | 58.74 |
| 福银高速商漫段 （施工路段） | 2025年1月 | 60.71 | 0.09 | 1.04 | 0.88 | 5.06 | 3.97 | 1.62 | 2.96 | 1.90 | 12.54 |
|  | 2025年2月 | 54.42 | 0.10 | 1.10 | 0.97 | 3.98 | 3.14 | 1.26 | 2.13 | 1.55 | 11.00 |
|  | 2025年3月 | 39.12 | 0.11 | 1.22 | 0.91 | 5.18 | 4.78 | 1.89 | 3.05 | 2.24 | 17.52 |
|  | 2025年4月 | 36.50 | 0.13 | 1.43 | 1.23 | 5.50 | 5.39 | 1.99 | 3.51 | 2.45 | 19.68 |
|  | 2025年5月 | 34.15 | 0.12 | 1.40 | 1.14 | 5.01 | 5.19 | 1.76 | 3.86 | 2.29 | 18.22 |
|  | 2025年6月 | 41.45 | 0.10 | 1.31 | 0.93 | 4.74 | 4.98 | 1.74 | 5.34 | 5.24 | 55.73 |
|  | 2025年7月 | 65.34 | 0.12 | 1.34 | 1.12 | 5.35 | 6.17 | 1.73 | 7.66 | 7.68 | 82.06 |
|  | 2025年8月 | 77.23 | 0.12 | 1.44 | 1.25 | 6.06 | 6.97 | 2.57 | 7.52 | 7.63 | 76.73 |
|  | 2025年9月 | 45.18 | 0.13 | 1.67 | 1.00 | 7.05 | 8.09 | 3.08 | 7.82 | 8.15 | 76.43 |
|  | 2025年10月 | 25.79 | 0.14 | 1.65 | 0.98 | 5.31 | 5.15 | 1.34 | 3.65 | 2.46 | 17.44 |
|  | 2025年11月 | 37.60 | 0.14 | 1.48 | 1.10 | 6.26 | 5.34 | 1.75 | 4.63 | 3.57 | 21.74 |
|  | 2025年12月 | 33.13 | 0.10 | 1.01 | 0.73 | 5.61 | 4.86 | 1.52 | 4.32 | 3.45 | 19.36 |
|  | 2026年1月 | 23.42 | 0.09 | 0.92 | 0.55 | 3.64 | 2.83 | 0.82 | 1.51 | 1.20 | 10.03 |
|  | 2026年2月 | 19.64 | 0.05 | 0.66 | 0.43 | 1.97 | 1.23 | 0.39 | 0.34 | 0.22 | 3.77 |
| 沪陕高速商界段 （分流路段） | 2025年1月 | 67.66 | 0.09 | 0.70 | 0.66 | 4.11 | 4.91 | 4.28 | 11.23 | 18.88 | 182.03 |
|  | 2025年2月 | 50.17 | 0.06 | 0.75 | 0.83 | 3.07 | 3.47 | 2.94 | 8.36 | 14.09 | 153.10 |
|  | 2025年3月 | 28.23 | 0.10 | 0.79 | 0.62 | 3.70 | 5.09 | 4.26 | 10.80 | 19.08 | 246.57 |
|  | 2025年4月 | 25.57 | 0.12 | 0.90 | 0.75 | 3.97 | 5.28 | 4.22 | 11.15 | 19.72 | 258.81 |
|  | 2025年5月 | 24.51 | 0.13 | 0.93 | 0.80 | 3.85 | 5.10 | 4.07 | 10.11 | 18.13 | 247.99 |
|  | 2025年6月 | 25.44 | 0.08 | 0.71 | 0.52 | 2.92 | 4.66 | 3.83 | 8.07 | 14.13 | 203.78 |
|  | 2025年7月 | 27.30 | 0.06 | 0.54 | 0.48 | 2.42 | 4.07 | 2.85 | 7.23 | 11.96 | 157.87 |
|  | 2025年8月 | 28.40 | 0.06 | 0.56 | 0.54 | 2.39 | 4.05 | 2.07 | 7.68 | 11.89 | 156.27 |
|  | 2025年9月 | 19.84 | 0.08 | 0.55 | 0.33 | 2.96 | 4.74 | 2.31 | 8.59 | 14.05 | 175.93 |
|  | 2025年10月 | 20.51 | 0.14 | 0.96 | 0.68 | 4.44 | 6.12 | 3.74 | 10.96 | 18.47 | 209.76 |
|  | 2025年11月 | 24.65 | 0.10 | 0.82 | 0.47 | 4.46 | 6.07 | 4.43 | 11.79 | 21.55 | 238.22 |
|  | 2025年12月 | 23.19 | 0.08 | 0.75 | 0.47 | 4.14 | 5.61 | 4.38 | 10.54 | 20.34 | 221.00 |
|  | 2026年1月 | 34.92 | 0.08 | 0.70 | 0.61 | 4.69 | 6.51 | 5.52 | 11.28 | 20.29 | 221.31 |
|  | 2026年2月 | 107.43 | 0.13 | 0.93 | 1.11 | 4.58 | 4.65 | 3.99 | 8.70 | 13.43 | 123.59 |
| 沪陕高速西商段 （分流路段） | 2025年1月 | 79.53 | 0.50 | 2.09 | 1.22 | 5.91 | 5.87 | 4.50 | 9.24 | 15.75 | 94.96 |
|  | 2025年2月 | 65.01 | 0.48 | 2.37 | 1.44 | 4.54 | 4.49 | 3.47 | 7.37 | 12.10 | 76.53 |
|  | 2025年3月 | 58.68 | 0.56 | 2.25 | 1.21 | 5.87 | 6.02 | 4.79 | 8.88 | 14.70 | 111.43 |
|  | 2025年4月 | 52.59 | 0.55 | 2.62 | 1.42 | 6.06 | 5.33 | 3.86 | 5.68 | 8.19 | 75.34 |
|  | 2025年5月 | 58.06 | 0.58 | 2.81 | 1.91 | 6.11 | 5.29 | 3.63 | 5.12 | 7.55 | 74.29 |
|  | 2025年6月 | 68.21 | 0.57 | 2.47 | 1.42 | 5.74 | 5.56 | 3.63 | 4.91 | 7.39 | 74.22 |
|  | 2025年7月 | 74.73 | 0.56 | 2.38 | 1.21 | 5.88 | 5.38 | 3.55 | 5.14 | 7.62 | 71.47 |
|  | 2025年8月 | 88.23 | 0.63 | 2.53 | 1.66 | 6.15 | 4.60 | 2.71 | 3.38 | 4.24 | 47.07 |
|  | 2025年9月 | 58.47 | 0.57 | 2.26 | 1.26 | 6.09 | 4.67 | 1.74 | 3.56 | 4.95 | 50.59 |
|  | 2025年10月 | 53.02 | 0.69 | 3.23 | 2.29 | 7.84 | 7.81 | 3.97 | 9.37 | 14.98 | 132.65 |
|  | 2025年11月 | 63.72 | 0.59 | 2.34 | 1.22 | 6.59 | 6.06 | 3.20 | 5.85 | 9.44 | 73.46 |
|  | 2025年12月 | 53.32 | 0.51 | 1.90 | 0.89 | 5.75 | 5.64 | 3.28 | 5.83 | 9.92 | 73.97 |
|  | 2026年1月 | 63.46 | 0.51 | 1.89 | 1.05 | 6.42 | 6.60 | 4.52 | 9.00 | 16.50 | 105.15 |
|  | 2026年2月 | 107.88 | 0.48 | 2.62 | 1.53 | 5.56 | 4.77 | 3.05 | 6.63 | 10.94 | 57.73 |